АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОНГОХТО»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2013  № 193

п. Монгохто

Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 гг.»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение решения Совета депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 11 июля 2012 г. № 123 «Об утверждении Правил благоустройства  на территории сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края», руководствуясь статьей 5 Устава сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края», администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 гг.» (далее - Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края и на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Монгохто».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                       И.А. Гаврилов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального

района Хабаровского края»

от 01.11. 2013 № 193

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территорий сельского поселения

«Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района

Хабаровского края на 2014-2020 гг.»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование программы | «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 гг.» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения «Поселок Монгохто»). |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - содействие освоению и развитию территории поселения, решению социальных проблем населения; - создание благоприятных условий жизни для населения на территории сельского поселения; - улучшение внешнего облика сельского поселения, который определяется технически исправным состоянием зданий, элементов благоустройства, содержанием зеленых насаждений и поддержанием необходимого эстетического уровня. Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач: - приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети освещения; - организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории поселка Монгохто; - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства дворовых территорий. |
| Срок реализации Программы | 2014-2020 гг. |
| Основные мероприятия Программы | В рамках реализации Программы необходимо выполнить следующие мероприятия: - ремонт, реконструкция и модернизация сети уличного освещения; - расширение сети уличного освещения; - текущее содержание территории общего пользования в зимнее и летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, уборка скопления несанкционированного мусора и отходов, летнее содержание газонов (выкашивание). Валка аварийных деревьев; - подготовка и проведение субботников; - установка скамеек и урн; - содержание мест захоронения, благоустройство и очистка кладбища; - изготовление табличек названий улиц и номеров домов, расположенных на территории. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 8 360 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 г. – 1 160 тыс. руб. 2015 г. – 1 200 тыс. руб. 2016 г. – 1 200 тыс. руб. 2017 г. – 1 200 тыс. руб. 2018 г. – 1 200 тыс. руб. 2019 г. – 1 200 тыс. руб. 2020 г. – 1 200 тыс. руб. Источником финансирования Программы является: средства бюджета сельского поселения «Поселок Монгохто». Объем финансирования Программы, перечень мероприятий и смета расходов носят прогнозируемый характер и ежегодно подлежат корректировке с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | - создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения «Поселок Монгохто»; - обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог поселения; - доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек поселения; - улучшение внешнего облика поселения; - привитие жителям поселка любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» на основе материалов и отчетов, предоставляемых администрацией сельского поселения «Поселок Монгохто». Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» в течение месяца после окончания календарного года представляет в Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» ежегодный отчет о выполнении Программы. Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» и Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы. |
| Организация управления | Управление реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Поселок Монгохто». |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Поселок Монгохто - это закрытый военный городок, образованный в 1947 году, как база Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. В последние десятилетия вопросами благоустройства занималось командование гарнизона и мероприятия по благоустройству в этот период можно охарактеризовать как стихийные и бессистемные.

В 2009-2013 году основные усилия администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» были направлены на ремонт и поддержание существующей системы освещения, санитарную очистку территорий поселка, полную перестройку схемы вывоза ТБО с придомовых территорий и создание МАФ на придомовых территориях.

Исходя из вышеизложенного, назрела необходимость решения задач благоустройства комплексными программными методами.

Данная Программа направлена на комплексный, взаимосвязанный с иными программами поселения  подход к вопросам общего благоустройства, определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по благоустройству территорий и улучшению условий проживания населения. Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретных задач: от выполнения необходимых работ по  разработке проектной документации до обеспечения должного контроля за качеством выполнения работ по благоустройству поселения в целом.

- Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

- Целью Программы является комплексное решение проблемы благоустройства.

- Основной задачей благоустройства является повышение уровня комфортности жителей поселка Монгохто.

Выполнение этой задачи обеспечивается комплексом мероприятий:

- Ремонт, реконструкция и модернизация сети уличного освещения.

- Расширение сети уличного освещения.

- Текущее содержание территории общего пользования в зимнее и летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, уборка скопления несанкционированного мусора и отходов, летнее содержание газонов (выкашивание). Валка аварийных деревьев.

- Подготовка и проведение субботников.

- Установка скамеек и урн.

- Содержание мест захоронения, благоустройство и очистка кладбища.

- Изготовление табличек названий улиц и номеров домов, расположенных на территории.

- Учитывая значительные объемы финансовых средств, необходимых для выполнения поставленных задач, реализация Программы запланирована на 2014-2020 гг.

- Предполагается, что в период реализации Программы возможны изменения перечня основных мероприятий по благоустройству поселения  (Приложение № 1). В перечне представлены основные мероприятии, но при подготовке проектов работ, в их состав по необходимости могут быть включены дополнительные работы (услуги). Также возможно исключение некоторых видов работ в связи с отсутствием необходимости их выполнения.

- Система программных мероприятий

Решение поставленных задач следует обеспечить путем реализации мероприятий, направленных на комплекс мер по благоустройству территорий поселения.

Наиболее ресурсоемкие и долговечные работы по благоустройству должны выполняться с соблюдением следующих условий:

- на основании подготовленного и согласованного в установленном порядке проекта (схемы) производства работ. В состав согласующих органов входит отдел архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, представитель управляющей организации, представитель общественной организации (в случае осуществления контроля со стороны общественных организаций).

- при подготовке проекта (схемы) освещения необходимо учитывать факторы, влияющие на безопасность дорожного движения и комфортность передвижения пешеходов, особенно детей школьного возраста;

- работы по расширению сети уличного освещения должны выполняться организацией имеющий допуск СРО на производство данного вида работ.

4. Ресурсное обеспечение программы

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке, с учетом бюджетных ассигнований из средств местного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования представлены в разделе № 7 настоящей Программы.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает выполнение комплекса программных мероприятий за счет средств из бюджета поселения.

В зависимости от объемов финансирования будет определяться перечень первоочередных работ.

Отбор исполнителей программных мероприятий  будет проводиться на конкурсной основе из числа строительных и проектных организаций в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом выполнения Программы обеспечивает администрация сельского поселения «Поселок Монгохто».

6. Оценка результативности реализации программы, ее социально-экономической и бюджетной эффективности, а также социальных, экономических и экологических последствий от реализации  Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на благоустройство территорий поселка Монгохто.

Реализации Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- создание благоприятных условий проживания жителей сельского поселения «Поселок Монгохто»;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог поселения;

- доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек поселения;

- улучшение внешнего облика поселения;

- привитие жителям поселка любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселения.

Комплексное выполнение программных мероприятий обеспечит создание комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности для жителей поселка, повысит уровень санитарно-гигиенических условий проживания, улучшит экологическую ситуацию в поселке и в целом повысит уровень жизни населения.

Достижение указанных результатов создаст более привлекательные условия для проживания в поселке Монгохто и, соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию района в целом.

- Объем  финансирования  Программы  по  годам:

Тыс. рублей

| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельского поселения «Поселок Монгохто» | 1 160 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| ВСЕГО: 8 360 |  |  |  |  |  |  |  |

_______

- Приложение

к  целевой муниципальной программе «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020  гг.»

- СМЕТА РАСХОДОВ

на реализацию  целевой муниципальной программы

- «Благоустройство территорий сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района

- Хабаровского края на 2014-2020  гг.»

| № п/п | Адрес дома и перечень мероприятий по капитальному ремонту | Сумма (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам в ценах 2013 года |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Оплата за потребленную электроэнергию на уличное освещение | 630 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Бюджет поселения |
|  | Ремонт, реконструкция и модернизация сети уличного освещения |  |  | 325 |  |  | 325 | 325 | 325 |  |
| 2.1. | Реконструкция и модернизация сети уличного освещения в районе «Верхней остановки автобуса» 230 метров, 6 светильников | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 2.2. | Реконструкция и модернизация сети уличного освещения по улице 50 Лет Октября 420 метров, 13 светильников | 185 | 185 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Расширение сети уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Улица Авиационная 170 метров | 90 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
| 3.2. | Улица Школьная от дома № 7 до «Амбулатории» 160 метров | 85 |  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Либо 500 метров от угла 6-го дома по Спортивной до «Амбулатории» | 325 |  |  | 325 |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Улица Школьная от перекрестка с ул. Октябрьской до перекрестка с ул. Центральной 570 метров | 325 |  |  |  | 325 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Подготовка памятников и обелисков к 9 мая | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет поселения |
|  | Текущее содержание территории общего пользования в зимнее и летнее время уборка снега и мусора, подметание, содержание урн, уборка скопления несанкционированного мусора и отходов, летнее содержание газонов (выкашивание). Валка аварийных деревьев | 3500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Бюджет поселения |
|  | Подготовка и проведение субботников | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Подготовка к новогодним праздникам | 1050 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | Бюджет поселения |
|  | Изготовление табличек названий улиц и номеров домов, расположенных на территории | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Бюджет поселения |
|  | Содержание мест захоронения, благоустройство и очистка кладбища | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Бюджет поселения |
|  | Частичное возмещение расходов на погребение невостребованных | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Установка скамеек и урн | 350 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Бюджет поселения |

_________