АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОНГОХТО»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.11.2013  № 194

п. Монгохто

Об утверждении муниципальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта, автомобильных дорог  местного значения в границах сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020  гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», во исполнение постановлений администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 20 июля 2011 г. № 133 «О порядке содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края», от 22 мая 2012 г. № 85 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции  «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог  местного значения в границах сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края»», в целях повышения безопасности дорожного движения, проведения необходимого комплекса ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети, руководствуясь статьей 5 Устава сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края», администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта, автомобильных дорог  местного значения в границах сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020  гг.» (далее - Программа).

2. Утвердить муниципальным заказчиком Программы администрацию сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края».

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края и на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Монгохто».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации                                                                       И.А. Гаврилов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального

района Хабаровского края»

от 01.11. 2013 № 194

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Осуществление дорожной деятельности в части содержания и

ремонта автомобильных дорог местного значения в границах

сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского

муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 гг.»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование программы | «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта, автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020 гг.» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края. |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее сельского поселения «Поселок Монгохто»). |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - содействие освоению и развитию территории поселения, решению социальных проблем населения; - приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности; -обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения; - сокращение дорожно-транспортных происшествий. Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач: - приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; - совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог с дорожной сетью общего пользования; - повышение безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности; - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; |
| Срок реализации Программы | 2014-2020 гг. |
| Основные мероприятия Программы | В рамках реализации Программы необходимо выполнить следующие мероприятия: - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них; - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них; - реконструкция асфальтового покрытия автодорог, устройство тротуаров; - зимнее содержание дорог; - обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования программы составляет 11 800 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2014 г. – 1 600 тыс. руб. 2015 г. – 1 700 тыс. руб. 2016 г. – 1 700 тыс. руб. 2017 г. – 1 700 тыс. руб. 2018 г. – 1 700 тыс. руб. 2019 г. – 1 700 тыс. руб. 2020 г. – 1 700 тыс. руб. Источником финансирования Программы является: средства бюджета сельского поселения «Поселок Монгохто». Объем финансирования Программы, перечень мероприятий и смета расходов носят прогнозируемый характер и ежегодно подлежат корректировке с учетом предусмотренных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты от реализации программы | - приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам; - ликвидация имеющихся на территории поселения очагов аварийности; - повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий; - развитие транспортной инфраструктуры в поселении. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» на основе материалов и отчетов, предоставляемых администрацией сельского поселения «Поселок Монгохто». Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» в течение месяца после окончания календарного года представляет в Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» ежегодный отчет о выполнении Программы. Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» и Совет депутатов сельского поселения «Поселок Монгохто» вправе использовать иные формы и методы контроля за реализацией Программы. |
| Организация управления | Управление реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения «Поселок Монгохто». |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Протяженность автомобильных дорого общего пользования  в границах  сельского поселения «Поселок Монгохто» составляет 14030 метров, 12850 метров покрыты армобетоном, 1180 метров грунтовые дороги, находящиеся в районе дачных построек, не переданных в муниципальную собственность сельского поселения «Поселок Монгохто».  Из общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования  1900 метров нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции либо дооборудовании, необходимо устройство 1800 метров пешеходных тротуаров. Порядка 7000 метров составляют придомовые территории и проезды к ним, нуждающиеся в зимнее время в уборке от снега и гололедных образований.

Поселок Монгохто это закрытый военный городок, образованный в 1947 году, как база Военно-воздушных сил Тихоокеанского флота. Основная часть автомобильных дорог создавалась в 70-е, 80-е годы ХХ столетия, на армобетонном покрытии образовались сколы и поверхностные разрушения, во многих местах – значительные. До 2006 года обслуживанием и содержанием дорог должно было заниматься военное ведомство, но в связи с недостаточным финансированием, сил и средств хватало только на уборку дорог от снега.

В 2009-2013 году основные усилия администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» были направлены на ремонт придомовых территорий и подъездов к ним.

Таким образом, данные факторы оказали негативное влияние на состояние автомобильных дорог общего пользования в границах поселения и необходимости решения проблемы программными методами.

Данная Программа направлена на комплексный, взаимосвязанный, с иными программами поселения, подход к вопросам общего благоустройства, определяет основные направления и мероприятия, позволяющие комплексно реализовать цели и задачи по благоустройству территорий и улучшению условий проживания населения. Система программных мероприятий направлена на последовательное выполнение конкретных задач: от выполнения необходимых работ по  разработке проектной документации до обеспечения должного контроля за качеством выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

- Основные цели и задачи, сроки реализации Программы

Целью Программы является комплексное решение проблемы капитального ремонта дорог.

Основной целью ремонта и содержания, автомобильных дорог местного значения является обеспечение круглогодичного  безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств и пешеходов по этим дорогам.

Основной задачей ремонта и содержания, автомобильных дорог местного значения является поддержание и непрерывное совершенствование технического уровня и эксплуатационного состояния дорог, способствующее повышению безопасности дорожного движения и эффективности работы автомобильного транспорта.

Выполнение этой задачи обеспечивается комплексными мероприятиями при организации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, к которым относятся:

1. Технический учет автомобильных дорог.

2. Оценка состояния автомобильных дорог.

3. Планирование.

4. Проектирование.

5. Ремонт автомобильных дорог.

6. Содержание автомобильных дорог.

7. Приемка и оценка качества работ.

8. Охрана окружающей среды.

Учитывая значительные объемы финансовых средств, необходимых для выполнения поставленных задач, реализация Программы запланирована на 2014-2020 гг.

Предполагается, что в период реализации Программы возможны изменения перечня основных мероприятий по капитальному ремонту дорог общего пользования  (Приложение № 1). В перечне представлены основные мероприятии, но при подготовке проектов ремонта в состав работ по необходимости могут быть включены работы по инженерной подготовке территории, устройству тротуаров, водоотводных лотков и т. п. Также возможно исключение некоторых видов работ в связи с отсутствием необходимости их выполнения.

- Система программных мероприятий

Решение поставленных задач следует обеспечить путем реализации мероприятий направленных на комплекс мер по капитальному ремонту дорог общего пользования.

Наиболее ресурсоемкие и долговечные работы по капитальному ремонту и восстановлению покрытий дорог, а также установка бордюрного камня должны выполняться с соблюдением следующих условий:

- на основании подготовленного и согласованного в установленном порядке проекта (схемы) производства работ. В состав согласующих органов входит отдел архитектуры и градостроительства администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, представитель управляющей организации, представитель общественной организации (в случае осуществления контроля со стороны общественных организаций).

- при подготовке проекта (схемы) ремонта участка дороги необходимо учитывать высотные отметки поверхности земли для обеспечения организованного стока поверхностных вод. При этом следует исключить возможность стояния воды на участке дорожного покрытия либо сброс поверхностных вод на прилегающие придомовые территории;

- работы по устройству твердого покрытия должны выполняться организацией имеющий допуск СРО на производство данного вида работ.

4. Ресурсное обеспечение программы

Ежегодный объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодной корректировке, с учетом бюджетных ассигнований из средств местного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год.

Предполагаемые объемы финансирования Программы по источникам финансирования представлены в разделе № 7 настоящей Программы.

5. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает выполнение программных мероприятий за счет средств направленных на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения «Поселок Монгохто» из бюджета поселения.

В зависимости от объемов финансирования будет определяться перечень первоочередных работ.

Отбор исполнителей программных мероприятий, будет проводиться на конкурсной основе из числа строительных и проектных организаций в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за ходом выполнения Программы обеспечивает администрация сельского поселения «Поселок Монгохто».

6. Оценка результативности реализации программы, ее социально-экономической и бюджетной эффективности, а также социальных, экономических и экологических последствий от реализации  Программы

Программа предусматривает осуществление комплекса приоритетных задач и мероприятий, направленных на выполнение капитального ремонта дорог общего пользования.

Реализации Программы позволит достичь следующих основных результатов:

- восстановить асфальтобетонное (бетонное) покрытие дорог и тротуаров, произвести замену бордюрного камня;

- исключить подтопление территорий поверхностными и грунтовыми водами;

- создать беспрепятственную среду для передвижения маломобильных групп населения;

- улучшить условия экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

Комплексное выполнение программных мероприятий обеспечит создание комфортной и благоприятной среды жизнедеятельности для жителей поселка, повысит уровень санитарно-гигиенических условий проживания, улучшит экологическую ситуацию в поселке и в целом повысит уровень жизни населения.

Достижение указанных результатов создаст более привлекательные условия для проживания в поселке Монгохто и, соответственно, будет способствовать социально-экономическому развитию района в целом.

- Объем  финансирования  Программы  по  годам:

Тыс. рублей

| Источник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Привлеченные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет сельского поселения «Поселок Монгохто» | 1 600 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| ВСЕГО: 11 800 |  |  |  |  |  |  |  |

_________

- Приложение

к  целевой муниципальной программе «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта, автомобильных дорог  местного значения в границах сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2020  гг.»

- СМЕТА РАСХОДОВ

на реализацию  целевой муниципальной программы

- «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта, автомобильных дорог

- местного значения в границах сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района

- Хабаровского края на 2014-2020  гг.»

| № п/п | Адрес дома и перечень мероприятий по капитальному ремонту | Сумма (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам в ценах 2013 года |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
|  | Уборка снега и гололедных образований. | 3 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Спортивной (от детского садика до перекрестка с улицей Театральной в районе юго-восточного угла дома № 2 по улице Спортивной) 1560 м2 | 1 100 | 1 100 |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Спортивной (от перекрестка с улицей Театральной в районе юго-восточного угла дома № 2 по улице Спортивной до перекрестка с улицей Школьной) 1690 м2 | 1 200 |  | 1 200 |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Школьной (от перекрестка с улицей Спортивной в районе начальной школы до здания ДС «Бабочка») 1700 м2 | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Школьной (от здания ДС «Бабочка» до трубы теплотрассы над дорогой) 1700 м2 | 1 200 |  |  |  | 1 200 |  |  |  | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Школьной (от трубы теплотрассы над дорогой до Верхней остановки автобуса) 1700 м2 | 1 200 |  |  |  |  | 1 200 |  |  | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Театральной (от перекрестка с улицей Центральная до перекрестка с улицей Авиационная) 1700 м2 | 1 200 |  |  |  |  |  | 1 200 |  | Бюджет поселения |
|  | Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Театральной (от перекрестка с улицей Авиационная до площади перед Домом офицеров) 1700 м2 | 1 200 |  |  |  |  |  |  | 1 200 | Бюджет поселения |

______________