АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК МОНГОХТО»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2013  № 231

п. Монгохто

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края от 29 октября 2013 года № 186 «Об утверждении муниципальной целевой среднесрочной программы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017  годы»

В связи с изменениями объемов работ запланированных ранее и стоимости запланированных работ, в соответствии с Уставом сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края»,  администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в постановление администрации сельского поселения «Поселок  Монгохто» от 29 октября 2013 г. № 186 «Об утверждении муниципальной целевой среднесрочной программы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017  годы» (далее сельского поселения «Поселок Монгохто») следующие изменения:

  - В Паспорт муниципальной целевой среднесрочной программы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017  годы», раздел «Объемы и источники финансирования» внести изменения следующего содержания:

«…Общий объём необходимого финансирования Программы – 10 190 тыс. рублей

2014 год – 3 345 тыс. рублей...»

  - Раздел 7 «Объемы финансирования Программы по годам» изложить в новой редакции в соответствии с приложением №1 к данному постановлению.

  - Приложение № 1 «Перечень мероприятий по выполнению программы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы» изложить в новой редакции в соответствии с приложением № 2 к данному постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в Информационном сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения «Поселок Монгохто», а также на официальном сайте администрации сельского поселения «Поселок Монгохто».

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

И.о. главы сельского поселения                                                       В.В. Федотов

Приложение № 1

к  постановлению администрации

сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального

района Хабаровского края

№ 231 от 10.12.2013 года

- Объем  финансирования  Программы  по  годам:

Тыс. рублей

|  | Всего за период реализации | в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Средства местного бюджета | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 062 |
| Привлеченные средства | 6128 | 2345 | 1906 | 1877 |  |
| ВСЕГО | 10190 | 3345 | 2906 | 2877 | 1062 |

Приложение № 2

к  постановлению администрации

сельского поселения

«Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального

района Хабаровского края

№ 231 от 10.12.2013 года

Перечень мероприятий

по выполнению программы «Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края на 2014-2017 годы»

| № п/п | Адрес дома и перечень мероприятий по капитальному ремонту | Сумма (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам в ценах 2013 года |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 8 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | п. Монгохто, ул. Театральная 1-1а |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянок для личного транспорта (№ 1: 10 на 10 м; № 2: 10 на 12 м, № 3: 6 на 20 м, № 4: 8 на 20 м, № 5: 6 на 27 м) 662 кв.м. | 463 |  |  | 463 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Укладка бордюрного камня 190 пог. м. | 144 |  |  | 144 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  | 100 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 2. | п. Монгохто, ул. Театральная 2-2а |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянок для личного транспорта (№ 1: 10 на 10 м; № 2: 10 на 14 м) 240 кв.м. | 170 |  |  |  | 170 | Бюджет поселения |
|  | Укладка бордюрного камня 64 пог. м. | 50 |  |  |  | 50 | Бюджет поселения |
|  | Демонтаж старого и установка нового детского игрового комплекса (1 комплект) | 280 |  |  |  | 280 | Бюджет поселения |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  |  | 100 | Бюджет поселения |
| 3. | п. Монгохто, ул. Театральная 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (5 на 57 м) 285 кв.м. | 200 |  |  | 200 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Укладка бордюрного камня 67 пог. м. | 50 |  |  | 50 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Демонтаж старого и установка нового детского игрового комплекса (1 комплект) | 280 |  |  | 280 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 4. | п. Монгохто, ул. Театральная 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (7 на 35 м) 245 кв.м. | 170 |  |  | 170 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Укладка бордюрного камня 49 пог. м. | 37 |  |  | 37 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка детского игрового комплекса (1 комплект) | 280 |  |  | 280 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  | 100 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 5. | п. Монгохто, ул. Театральная 12 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (20 на 25 м) 500 кв.м. | 350 |  |  |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 6. | п. Монгохто, ул. Театральная 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт придомовой территории (86 на 4м) 344 кв.м. Укладка бордюрного камня 90 пог.м. | 411 | 411 |  |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 7. | п. Монгохто, ул. Театральная 18 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта 360 кв.м. | 258 | 258 |  |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта 200 кв.м. | 140 |  | 140 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 8. | п. Монгохто, ул. Спортивная 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянок для личного транспорта 500 кв.м. | 382 |  | 382 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Укладка бордюрного камня 108 пог. м. | 82 |  | 82 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 9. | п. Монгохто, ул. Спортивная 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (15 на 62 м) 930 кв.м. Замена бордюрного камня 154 пог. м. | 972 | 972 |  |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  | 100 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 10. | п. Монгохто, ул. Спортивная 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт участков придомовой территории (№ 1: 4,5 на 36 м; № 2: 4,5 на 6 м; № 3: 3,5 на 15 м; № 4: 5,5 на 10 м) 297 кв.м. | 575 |  | 575 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (16 на 31 м) (Имеется бетонная площадка 6 на 16 м) 496 кв.м. | 292 |  | 292 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Укладка бордюрного камня 69 пог. м. |  |  |  |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Демонтаж старого и установка нового детского игрового комплекса (1 комплект) | 280 |  | 280 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  | 100 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 11. | п. Монгохто, ул. Спортивная 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (17 на 21 м) 357 кв.м. | 292 |  | 292 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Укладка бордюрного камня 100 пог. м. | 75 |  | 75 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (5 на 19 м) 95 кв.м. | 66 |  | 66 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Укладка бордюрного камня 100 пог. м. | 22 |  | 22 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Демонтаж старого и установка нового детского игрового комплекса (1 комплект) | 280 |  |  | 280 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  | 100 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 12. | п. Монгохто, ул. Спортивная 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  | 100 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Ремонт придомовой территории (4 на 50м) 200 кв.м. | 140 |  | 140 |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 13. | п. Монгохто, ул. Спортивная 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка детского игрового комплекса (1 комплект) | 280 |  |  | 280 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  | 100 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 14. | п. Монгохто, ул. 50 лет Октября 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт придомовой территории 535 кв.м. | 271 | 271 |  |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Устройство стоянок для личного транспорта (№ 1: 4 на 64 м; № 2: 10 на 28 м) 536 кв.м. | 355 |  |  |  | 355 | Бюджет поселения |
|  | Укладка бордюрного камня 120 пог. м. | 90 |  |  |  | 90 | Бюджет поселения |
|  | Устройство проезда между домами 50 Лет Октября д. 2 и Театральная д. 9 (5 на 29 м) 145 кв.м. | 100 |  |  |  | 100 | Бюджет поселения |
|  | Демонтаж старого и установка нового детского игрового комплекса (1 комплект) | 300 |  |  | 300 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  | 100 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 15. | п. Монгохто, ул. 50 лет Октября 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (15 на 60 м) 900 кв.м. Укладка бордюрного камня150 пог. м. | 935 | 935 |  |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка детского игрового комплекса (1 комплект) | 300 |  |  | 300 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  | 100 |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
| 16. | п. Монгохто, ул. Школьная 2б |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство стоянки для личного транспорта (6 на 78 м) 470 кв.м. Укладка бордюрного камня 104 пог. м. | 496 | 496 |  |  |  | Бюджет поселения и привлеченные средства |
|  | Установка детского игрового комплекса (1 комплект) | 280 |  |  |  | 280 | Бюджет поселения |
|  | Установка спортивного комплекса (1 комплект) | 100 |  |  |  | 100 | Бюджет поселения |
|  | ВСЕГО: | 9869 | 3345 | 2906 | 2877 | 1062 |  |