УТВЕРЖДЕНА

постановлением главы сельского

поселения «Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального

района Хабаровского края

от 02 июня 2010г. № 98

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на капитальный ремонт плоской кровли муниципального жилищного фонда сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края по 3 лотам:

Лот № 1 – капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 15 по ул. Театральной

Лот № 2 – капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 18 по ул. Театральной

Лот № 2 – капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 4 по ул. 50 лет Октября

п. Монгохто

2010

Часть 1.  Приглашение к участию в аукционе

Настоящим приглашаются к участию в аукционе, полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, и любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

На официальном сайте www.mongohto.vanino.org будут публиковаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе, а также все изменения или дополнения документации об аукционе, в случае возникновения таковых.

Все изменения и дополнения аукционной документации будут направляться заказными письмами всем участникам размещения заказа, направившим соответствующие заявления и получившим аукционную документацию на бумажном носителе.

Участники размещения заказа, скачавшие комплект документации об аукционе на официальном сайте и не направившие заявления на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений документации об аукционе.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе по прилагаемой аукционной документацией форме и перечень документов, указанных в Инструкции участникам размещения заказа.

Часть 2. Общие сведения о проведении аукциона

2.1.Муниципальный заказчик

По настоящему аукциону муниципальным заказчиком является администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее – Заказчик)

682882, п. Монгохто, ул. Октябрьская, дом 5, тел. /факс (42137) 29 317

Адрес электронной почты: Mongohto.adm@mail.ru

Официальный сайт:  www.mongohto.vanino.org

2.2. Законодательное  регулирование

2.2.1. Настоящая  документация об аукционе разработана в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ « О защите конкуренции» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов для муниципальных нужд.

Место и сроки выполнения работ указаны  в Информационной карте аукциона.

Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона.

Порядок формирования цены указан в Информационной карте аукциона.

2.2.2.  Цена является твердой и не может изменяться в ходе  исполнения муниципального контракта.

2.2.3. Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с участниками размещения заказа  – российские рубли.

2.2.4. Форма, срок и порядок оплаты выполняемых работ: по безналичному расчету, согласно порядка, изложенному в Информационной карте аукциона и проекте муниципального контракта.

2.2.5. Требования к качеству работ, к их безопасности прописаны в техническом задании настоящей  документации об аукционе.

2.2.6.  Условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявках на участие в аукционе  участниками размещения заказа могут предусматривать наилучшие условия исполнения контракта, но не хуже прописанных в документации, проекте муниципального  контракта, техническом задании документации  об аукционе Заказчика.

Все условия выполнения работ должны быть указаны в  сведениях о качестве работ, предоставляемых участниками размещения заказа и входящих в состав заявки на участие в аукционе.

2.2.7.  Преимущества, предоставляемые осуществляющим поставки товаров, учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов – не устанавливаются.

2.2.8.  Размер обеспечения заявки на участие в аукционе  не устанавливается.

2.2.9. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта не устанавливается.

2.2.10.  Срок заключения муниципального контракта.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона или протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее 20 дней.

2.1. Предмет аукциона

Муниципальный заказчик проводит открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт плоской кровли жилищного фонда сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края по 3 лотам:

Лот № 1 – капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 15 по ул. Театральной

Лот № 2 -  капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 18 по ул. Театральной

Лот № 3 - капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 4 по ул. 50 лет Октября

Часть 3.  Техническое задание

3.1. Требования к качеству, безопасности выполнения работ

Подрядчик должен обеспечить выполнение работ по капитальному ремонту плоской кровли согласно  ведомости объемов работ по каждому Лоту:

3.2. Ведомость объемов работ на капитальный ремонт плоской кровли

жилого дома № 15 по ул. Театральная (Лот № 1)

№ п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка покрытий кровли из рулонных материалов; м2; 960. 2; Ремонт цементной стяжки; м2; 282. 3; Ремонт штукатурки вентшахт; м2; 17. 4; Ремонт кирпичной кладки вентшахт; м3; 1,1. 5; Замена парапетных плит; шт; 36. 6; Смена сливов из оцинкованного железа; мп; 138. 7; Устройство огрунтовки основания под кровельный ковер; м2; 960. 8; Устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 2 слоя; м2; 960. 9; Устройство примыканий из рулонных материалов к вентшахтам; мп; 64. 10; Устройство примыканий из рулонных материалов к веншахтам; мп; 26.

3.3. Ведомость объемов работ на капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 18 по ул. Театральная (Лот № 2) № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка покрытий кровли из рулонных материалов; м2; 965. 2; Ремонт цементной стяжки; м2; 289. 3; Ремонт штукатурных вентшахт; м2; 18. 4; Ремонт кирпичной кладки вентшахт; м3; 0,9. 5; Установка парапетных плит на вентшахты; шт; 4. 6; Устройство огрунтовки основания под кровельный ковер; м2; 965. 7; Устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 2 слоя (стекломаст, рубемаст); м2; 965. 8; Устройство примыканий из рулонных материалов (стекломаст, рубемаст) к вентшахтам и выходу на кровлю; мп; 76. 9; Смена сливов; мп; 138..

3.4. Ведомость объемов работ на капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 4 по ул. 50 лет Октября (Лот № 3) № п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка покрытий кровли из рулонных материалов; м2; 945. 2; Ремонт цементной стяжки; м2; 370. 3; Смена сливов; мп; 140. 4; Ремонт штукатурки вентшахт; м2; 12. 5; Ремонт кирпичной кладки вентшахт; м3; 0,8. 6; Устройство примыканий из стекломаста к вентшахтам; мп; 64. 7; Устройство огрунтовки основания под кровельный ковер; м2; 945. 8; Устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 2 слоя; м2; 945..

При выполнении ремонтных работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 12-04-2002, ГОСТов, указаниям Заказчика и гарантировать качество на все выполненные работы в течение двух лет с даты приемки работ. Подрядчик берет на себя ответственность за соблюдение правил по технике безопасности при проведении ремонтных работ. Материалы и оборудование для комплекса работ поставляет подрядная организация. Образцы материалов согласовываются с Заказчиком..

Подрядчик должен иметь средства малой механизации, транспортные средства для поставки материалов и необходимого оборудования для производства ремонтных работ.

Часть 4.  Инструкция участникам размещения заказа

  - Правомочность участников размещения заказа

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участник  размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, указанных в настоящей документации:

- наличие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией;

б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения  заявки на участие в аукционе;

г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

д) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков.

4.2. Одна заявка на участие в аукционе от каждого участника размещения заказа

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.3. Затраты на участие в аукционе

Участник размещения заказа несет все затраты, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона. Заказчик ни в каких случаях не имеет обязанностей и не несет ответственности за такие затраты.

Заявки на участие в аукционе, представленные участниками размещения заказа после подведения его итогов им не возвращаются.

4.4. Разъяснение документации для аукциона

Участник размещения заказа вправе направить  Заказчику   запрос о разъяснении положений аукционной документации в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, которые направляются по адресу Заказчика, указанному в Информационной карте настоящей документации.

Заказчик в письменной форме или в форме электронного документа в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляет разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Письменные копии ответа Заказчика, включающие текст запроса (без указания его источника) размещаются Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса в течение одного рабочего дня со дня направления такого разъяснения. Также заказным письмом рассылаются всем участникам размещения заказа, получившим документацию и зарегистрированным в качестве участников размещения заказа Заказчиком.

Запрос должен содержать: предмет аукциона, номер лота, положение аукционной документации (или ссылку на пункт документации), вопрос, а также все необходимые реквизиты организации (почтовый и электронный адрес, телефон, факс и т.д.).

4.5. Изменения в аукционной документации. Отказ от проведения процедуры открытого аукциона Заказчиком

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию, не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте Заказчиком, в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

Внесенные изменения аукционной документации в дальнейшем являются ее составной частью.

Все участники размещения заказа, получившие аукционную документацию и зарегистрированные Заказчиком, уведомляются о внесенных  дополнениях и  изменениях аукционной документации в течение двух рабочих дней заказным письмом или в форме электронного документа.

В течение одного дня изменения размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет  продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте  внесенных изменений в аукционную документацию, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в официальном печатном издании и размещается Заказчиком на официальном сайте соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

4.6. Язык заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой аукционной	заявкой, которыми обменялись Участник и Заказчик должны быть написаны на русском языке.

4.7. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе представляют собой полный комплект документов, предоставляемых участником размещения заказа на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и  по форме, установленной  настоящей документацией об аукционе.

Заявка на участие в аукционе должна содержать документы, указанные в Информационной карте и должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации об аукционе.

4.8. Форма аукционного предложения по цене контракта. Предложения участников аукциона по цене контракта

Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену муниципального контракта (цену лота), указанную в Информационной карте аукциона.

Цена контракта должна формироваться с учетом всех расходов подрядчика: всех налогов, сборов, пошлин, других обязательных платежей, расходов на материал, доставку материалов до места выполнения работ и др.

Участник аукциона делает предложение по цене муниципального контракта непосредственно во время процедуры аукциона в соответствии с начальной ценой контракта (ценой лота) и «шагом аукциона».

Предложение по цене муниципального контракта  производятся поднятием карточки с номером участника аукциона на высоту поднятой руки и оглашения ее номера – в случае понижения цены контракта, кратного «шагу аукциону».

Цена контракта, предлагаемая участниками аукциона, должна оставаться твердой на протяжении всего срока исполнения муниципального контракта и не меняться.

4.9. Валюта  заявки на участие в аукционе

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте  аукционной  документации – российские рубли.

4.10. Требования к форме  и содержанию заявки на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, по форме, установленной настоящей документацией (форма № 1).

Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а)    опись документов (форма № 2);

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона – анкета участника размещения заказа (форма № 3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей документации - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

е) сведения о декларировании участником размещения заказа соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п. 2-4 ч. 1 ст. 11 закона о размещении заказов (декларируется в форме № 1);

ж) предложение по выполнению работ (форма № 4);

4.11. Оформление  заявки на участие в аукционе

Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

Все документы заявки должны быть напечатаны четко. Подчистки и исправления не допускаются. Том заявки на участие в аукционе должен содержать Опись входящих в его состав документов, быть скрепленным печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписан участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

4.12. Окончательный срок подачи заявок на участие в аукционе

Прием заявок на участие в аукционе Заказчиком прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе по адресу, указанному в Информационной карте настоящей аукционной документации, непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукционной документации, в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в аукционе, поступившие после окончания приема  заявок на участие в аукционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

4.13. Изменения и отзыв аукционных заявок

Изменение участником размещения заказа своей аукционной заявки после подачи ее Заказчику не допускается.

Участник размещения заказа вправе отозвать свою заявку после ее подачи в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, при условии, что письменное уведомление об  отзыве будет получено Заказчиком до истечения срока подачи аукционных заявок.

4.14.  Рассмотрение аукционных заявок на соответствие требованиям аукционной документации

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным  статьей 11 Федерального Закона № 94 от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в срок и по адресу, указанному в Информационной  карте аукционной документации.

Аукционная комиссия изучает аукционные заявки на предмет соответствия требованиям, установленным аукционной документаций, полноты, наличия необходимого обеспечения аукционных заявок, всех необходимых подписей, а также правильности оформления аукционной заявки в целом.

4.15.  Допуск участников размещения заказа к участию в аукционе

Аукционная комиссия рассматривает и оценивает аукционные заявки, которые ранее были определены как по существу отвечающие условиям аукциона.

При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник размещения заказа не допускается  к участию в аукционе в случаях:

1) непредоставление документов, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона № 94-ФЗ, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа, о работах,  на выполнение которых размещается заказ;

2) несоответствия требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ;

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа участником аукциона;

-об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе, подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион  признается несостоявшимися.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией  ведется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается всеми присутствующими членами комиссии и заказчиком и размещается на официальном сайте.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.16.  Процедура проведения аукциона

Перед началом проведения процедуры аукциона аукционная комиссия регистрирует Участников аукциона или их представителей, явившихся на процедуру аукциона, проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

Для прохождения регистрации при себе необходимо иметь оригиналы следующих документов:

-  документ, удостоверяющий личность;

- доверенность на участие в аукционе (согласно формы) для уполномоченных представителей юридических лиц.

Доверенность предъявляется непосредственно на процедуре регистрации, в пакет документации с заявкой на участие не вкладывается. Доверенность на участие в аукционе остается у Заказчика.

Регистрация начинается за 30 минут до начала аукциона.

Аукцион проводится Заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии по размещению заказа, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукцион ведет аукционист, который выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов комиссии большинством голосов, до начала процедуры проведения аукциона. Он объявляет о начале аукциона, правилах проведения торгов, "шаге аукциона".

Во время проведения аукциона участникам аукциона и присутствующим лицам запрещается:

- вести разговоры в зале, где проходит аукцион;

- передвигаться по залу, где проходит аукцион, без разрешения членов комиссии.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, номера лота, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шаг аукциона", наименование участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Карточку участник обязан поднимать на уровень плеча.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который с его точки зрения,  первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

В случае, если в аукционе участвовал один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта.

4.17. Срок подписания проекта контракта участником, с которым в соответствии с законом о размещении заказов заключается такой контракт

4.17.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает Победителю аукциона один экземпляр протокола аукциона и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта (цены лота), предложенной Победителем аукциона, в проект муниципального контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

4.17.2.	Победитель аукциона должен не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола подписать проект контракта, который был ему передан муниципальным Заказчиком в соответствии с ч.7 ст. 37 Федерального закона о размещении заказов.

4.17.3. Участник размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе, должен подписать проект контракта, который был ему передан муниципальным  заказчиком в соответствии с ч. 12 ст. 35 Федерального закона о размещении заказов.

4.17.4. Участник аукциона, который является единственным признанным участником, должен подписать проект контракта, который был ему передан муниципальным заказчиком в соответствии с ч. 6 ст. 36 Федерального закона о размещении заказов.

4.17.5. Единственный участник аукциона, участвовавший в аукционе, должен подписать проект контракта, который был ему передан муниципальным  заказчиком в соответствии с ч. 13 ст. 37 Федерального закона о размещении заказов.

Часть 4.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

| Ссылка на разделы и пункты | Название пункта. Текст пояснений |
| --- | --- |
| Раздел 1.2 Пункт 1.2.1 | Муниципальный заказчик: Администрация сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края Почтовый адрес: 682882, Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто, ул. Октябрьская, 5 Контактное лицо: Додонова Анна Николаевна, телефон 8(42137) 29268, факс 8(42137) 29317, адрес электронной почты:: Mongohto.adm@mail.ru |
| Раздел 1.2 Пункт 1.3.1 | Предмет открытого аукциона – на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт плоской кровли жилищного фонда сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края по 3 лотам: Лот № 1 – капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 15 по ул. Театральной Лот № 2 - капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 18 по ул. Театральной Лот № 3 - капитальный ремонт плоской кровли жилого дома № 4 по ул. 50 лет Октября |
| Раздел 1.2 Пункт 1.3.3 | Место проведения работ: Лот № 1 - Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто, ул. Театральная, дом № 15 Лот № 2 - Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто, ул. Театральная, дом № 18 Лот № 3 - Хабаровский край, Ванинский район, п. Монгохто, ул. 50 лет Октября, дом № 4 Сроки выполнения работ – 30 рабочих дней со дня заключения контракта (в отношении каждого лота) |
| Раздел 1.2 Пункт 1.3.2 | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот № 1 – 874 016 (восемьсот семьдесят четыре тысячи шестнадцать) рублей Лот № 2 – 801 161 (восемьсот одна тысяча сто шестьдесят один) рубль Лот № 3 – 845 714 (восемьсот сорок пять тысяч семьсот четырнадцать) рублей Стоимость контракта (в отношении каждого лота) включает в себя стоимость материалов для выполнения работ, доставку материалов до места выполнения работ, их разгрузку, стоимость выполнения работ, расходы на страхование, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, т.е. является конечной. Цена муниципального контракт (в отношении каждого лота) является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. |
| Раздел 1.2 Пункт 1.5.1 | Источник финансирования – бюджет сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края |
| Раздел 1.2 Пункт 1.5.2 | Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата выполненных работ по объектам (в отношении каждого лота) производится Заказчиком после подписания сторонами актов приемки фактически выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 банковских дней с момента получения счета – фактуры |
| Раздел 1.2 Пункт 1.7.1 | Привлечение соисполнителей: участник размещения заказа для выполнения работ по предмету аукциона вправе привлекать субподрядные организации по предварительному согласованию с Заказчиком |
| Раздел 1.2 Пункт 3.3.5 | Сведения о валюте – цена контракта формируется и расчеты с исполнителями будут осуществляться в российских рублях |
| Часть II | Количество и описание работ определено техническим заданием (часть 3 документации об аукционе). Качество работ должно соответствовать требованиям ГОСТ, СНиП к соответствующим видам работ. |
| Часть II | Требования к выполнению работ: - организация строительно-монтажных работ на объекте должна соответствовать требованиям СНиП 12-01-2004; - требования к безопасности работ должны соответствовать требованию СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство"; - срок предоставления гарантии качества на выполненные работы – 2 года на все виды работ; - объемы предоставления гарантии качества на выполненные работы - 100 % на все виды работ; - срок выполнения работ: 30 календарных дней со дня заключения контракта |
| Раздел 1.2 Пункт 1.4. | Требования к участникам размещения заказа: При размещении заказа путем проведения торгов устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: а) соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, указанных в настоящей документации: - наличие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией; б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. д) отсутствие сведений об участнике размещения заказа в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков |
| Часть III | Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении № 2 «Образцы форм и документов для заполнения участниками размещения заказа». |
| Раздел 1.2 Пункт 3.3.3 | Порядок формирования цены муниципального контракта: стоимость работ определяется локальной сметой, рассчитанной на основании технического задания, определенного ведомостями объемов работ в отношении каждого лота (Часть 3 документации об аукционе). Участник размещения заказа не вправе изменять наименование, состав и объем работ, указанных в техническом задании. Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения контракта. |
| Раздел 1.2 Пункт 3.5 | Требования к оформлению заявок на участие в аукционе: участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме. Аукционная заявка составляется в одном экземпляре, оформленная в соответствии с требованиями настоящей документации об аукционе. |
| Раздел 1.2 Пункт 4.1.1 | Дата начала срока подачи заявок на участие в аукционе: с 07 июня 2010г. в рабочие дни с 0900 до 1800, обед с 1300 до 1400 , пятница с 0900 до 1300 (местного времени). Место подачи заявок на участие в аукционе: 682882, Хабаровский край, Ванинский район, п.Монгохто, ул. Октябрьская, 5, каб. 2. Дата окончания приема заявок – до 10 час. 00 мин. 07 июля 2010г. Дата и время начала рассмотрения заявок: в 10 час. 00 мин. 07 июля 2010 (время местное). Место рассмотрения заявок: 682882, Хабаровский край, Ванинский район, п.Монгохто, ул. Октябрьская, 5, каб. 2. |
| Раздел 1.2 Пункт 5.3.1 | Место, дата и время проведения аукциона - Хабаровский край, Ванинский район, п.Монгохто, ул. Октябрьская, 5, зал администрации 08 июля 2010г. в 15час. 00 мин. (время местное). |
| Раздел 1.2 Пункт 5.2 | Преимущества для организаций и учреждений инвалидов и для организаций учреждений УИС не предоставляются. |
| Раздел 1.2 Пункт 6.1.3 | Аукцион проводится путем снижения начальной цены муниципального контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота): Лот № 1 – 43 700,8 рублей Лот № 2 – 40 058,05 рублей Лот № 3 – 42 285,7 рублей В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Раздел 1.2 Пункт 7.1. | Заключения Контракта муниципальный контракт между победителем аукциона и Заказчиком должен быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней, но не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона (в отношении каждого лота). |

Приложение № 1

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

(ПРОЕКТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №____

на выполнение работ по капитальному ремонту плоской кровли

жилого дома № 15 по ул. Театральная

(Лот № 1)

п. Монгохто                                                                                                       __________ 2010 г

_______________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  «Заказчик», в лице ___________________________________,  действующего на основании ________, при участии ______________________________, именуемого в дальнейшем «Технический надзор «Заказчика» в лице _____________________________, и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, с другой стороны,  действующего на основании_______________, с соблюдением требований  Федерального Закона  от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании  Протокола аукциона № ___ от    _________ 2010 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту плоской кровли жилого дома № 15 по улице Театральная (Лот № 1), именуемый в дальнейшем «объект» в соответствии с условиями муниципального контракта и ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к  настоящему  контракту).

1.2. Заказчик через Плательщика оплачивает Подрядчику выполненные работы по  ремонту   вышеуказанного объекта.

1.3. Заказчик осуществляет функции технического надзора за выполнением работ по объекту через своего представителя.

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

2.1. Настоящий муниципальный контракт вступает  в действие с момента его подписания сторонами.

Срок выполнения    работ  в течение 30 рабочих дней  с момента заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

2.2. Датой окончания работ считать дату подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме по настоящему контракту и акта сдачи объекта в эксплуатацию.

2.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан уведомить Заказчика о наступлении указанных обстоятельств и предложить продлить договор на минимально короткие сроки.

К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены погодные условия.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ составляет ________ (________________________) руб., в том числе НДС - ____% _____________________________  руб.

3.2. Стоимость работ , определенная в  п. 3.1. муниципального  контракта,   указана в текущих ценах, она учитывает полный комплекс работ, предусмотренных  ведомостью  объемов работ (Приложение № 1) к настоящему контракту, а  также включает уплату налогов, сборов  и всех  прочих обязательных  платежей,  то есть является конечной и остается неизменной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.

3.3. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету платежными поручениями Плательщика. Основанием для платежей являются представление Подрядчиком Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-3, подписанной Подрядчиком и Заказчиком;

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2,  подписанного Подрядчиком и Заказчиком;

- счет-фактуры, подписанной Подрядчиком.

Оплата производится Плательщиком с  момента представления Заказчику вышеуказанных документов в течение  30 банковских дней с момента получения вышеуказанных документов.

3.4. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта:

4.1.1.Выполнить работы на Объекте в соответствии с Техническим заданием,  ведомостью объемов работ и действующими в РФ нормами СНиПов и СанПиНов в сроки, установленные условиями Контракта.

4.1.2.Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

4.1.3.Поставить на объект необходимые материалы и изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

4.1.4.Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

4.1.5.Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

4.1.6.Согласовать с Заказчиком до начала работ строительные материалы и изделия, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы этих материалов. В случае, если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 3 (трех) дней с даты получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

4.1.7.Обеспечить Заказчику возможность проведения технического надзора за выполняемыми им работами с записью в журналах работ.

4.1.8.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.9.Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости  согласно  последнего предложения, сделанного  Подрядчиком в ходе проведения аукционных торгов.

4.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.1.11. Подрядчик несет материальную ответственность за причиненный ущерб вследствие протекания вскрытой кровли во время дождей, то есть обязан восстановить внутреннюю отделку помещений и электропроводку, пришедшую в негодность после протекания кровли до конца срока выполнения ремонтных работ по настоящему контракту.

4.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик обязуется:

4.2.1.Обеспечить Подрядчика к началу работ бытовыми и складскими помещениями (площадками), если такая возможность есть.

4.2.2.Обеспечить на  Объекте благоприятные условия для проведения Подрядчиком ремонтных работ.

4.2.3. Обеспечить Подрядчику свободный доступ на Объект в течение всего срока действия настоящего Контракта.

4.2.4.Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п.п. 3.3.  настоящего Контракта.

4.2.5.Осуществить контроль и обеспечить технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) через своего представителя.

4.2.6.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями  настоящего Контракта.

5. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителей Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки.

5.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика, Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

6.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1.Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего контракта и сметной документации, а также имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте согласно графику производства работ, предоставляет Заказчику до начала оформления работ на объекте приказ о назначении ответственного за производство работ.

6.3. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материально-технические ресурсы и оборудование в полном объеме, качество которых подтверждено сертификатами и паспортами, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые им при выполнении работ, соответствуют  ГОСТам, смете, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

6.4. При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ Подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости ремонтных работ обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы. В противном случае Заказчик имеет право привлечь для устранения брака другого подрядчика и оплатить работы за счет Подрядчика.

6.5.Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строений, техники, установок, других видов имущества, находящихся на объекте, от краж и порчи, а также сохранность ремонтируемого объекта.

6.6. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

7.1.Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на подписание. После подписания документов Подрядчик передает их Плательщику вместе со счетом-фактурой.

7.2.Заказчик, Плательщик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет для оплаты представленные документы (п.7.1.) или направляет мотивированный отказ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок  на кровельные работы устанавливается 24 месяца с момента окончания работ на объекте.

8.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается с момента устранения дефекта на указанный гарантийный срок.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или эксплуатирующей организации и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или эксплуатирующей организацией.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

9. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Муниципальный контракт расторгается в установленном порядке, предусмотренном ст.450 ГК РФ. Сторона, решившая расторгнуть контракт по причинам, указанным в п.10.2, 10.3, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 рабочих дней до срока расторжения контракта.

9.2. Заказчик вправе потребовать расторжение муниципального контракта в следующих случаях:

- нарушение срока выполнения работ, установленного настоящем муниципальным контактом;

- выполнением работ с нарушением требований действующих нормам СНиПов и СанПиНов.

9.3.  Подрядчик вправе потребовать расторжение муниципального  контракта при  неоплате Заказчиком  выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в срок, превышающий указанный в п. 3.3 настоящего контакта.

9.4. При расторжении контракта в 10-дневный срок Подрядчик производит передачу незавершенных работ Заказчику с возвратом всех необходимых документов с одновременным оформлением и подписанием Сторонами акта приема-передачи незавершенного ремонтом объекта.

9.5. Гарантийные сроки эксплуатации на отдельные виды работ, установленные настоящим муниципальным контрактом на работы, принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего контракта.

9.6. Прекращение действия настоящего муниципального контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.

10.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному  контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных контрактом, несет ответственность перед Заказчиком:

за невыполнение срока завершения работ на объекте – начисляется пеня  в размере  0,5% от всей стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства;

при выявлении работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества, с нарушением требований СНиП, производит устранение выявленных нарушений и дефектов в возможно короткие сроки или сроки, установленные Заказчиком, без дополнительной оплаты;

при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Подрядчика и не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта пользователем (Балансодержателем) - устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки;

при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных, строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

10.3. Во всем остальном, неурегулированном в настоящем государственном контракте, стороны руководствуются нормами действующего  законодательства в РФ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего  контракта, разрешаются Арбитражным судом Хабаровского края в установленном порядке. Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

12.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.4. Настоящий  контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств.

Настоящий  контракт  составлен в   двух экземплярах: по одному - каждой стороне.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                     Технический надзор:                            Подрядчик:

Администрация сельского

поселения «Поселок Мон-

гохто» Ванинского муни-

ципального района Хаба-

роского края

682882 Хабаровский край,

Ванинский район, п. Мон-

гохто, ул. Октярбрьская, д.5

Глава сельского поселения

__________ И.А. Гаврилов

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от                             №

Ведомость объемов работ на капитальный ремонт плоской кровли

жилого дома № 15 по ул. Театральная

№ п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка покрытий кровли из рулонных материалов; м2; 960. 2; Ремонт цементной стяжки; м2; 282. 3; Ремонт штукатурки вентшахт; м2; 17. 4; Ремонт кирпичной кладки вентшахт; м3; 1,1. 5; Замена парапетных плит; шт; 36. 6; Смена сливов из оцинкованного железа; мп; 138. 7; Устройство огрунтовки основания под кровельный ковер; м2; 960. 8; Устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 2 слоя; м2; 960. 9; Устройство примыканий из рулонных материалов к вентшахтам; мп; 64. 10; Устройство примыканий из рулонных материалов к веншахтам; мп; 26.

(ПРОЕКТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №____

на выполнение работ по капитальному ремонту плоской кровли

жилого дома № 18 по ул. Театральная

(Лот № 2)

п. Монгохто                                                                                                       __________ 2010 г

_______________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  «Заказчик», в лице ___________________________________,  действующего на основании ________, при участии ______________________________, именуемого в дальнейшем «Технический надзор «Заказчика» в лице _____________________________, и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, с другой стороны,  действующего на основании_______________, с соблюдением требований  Федерального Закона  от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании  Протокола аукциона № ___ от    _________ 2010 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту плоской кровли жилого дома № 18 по улице Театральная (Лот № 2), именуемый в дальнейшем «объект» в соответствии с условиями муниципального контракта и ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к  настоящему  контракту).

1.2. Заказчик через Плательщика оплачивает Подрядчику выполненные работы по  ремонту   вышеуказанного объекта.

1.3. Заказчик осуществляет функции технического надзора за выполнением работ по объекту через своего представителя.

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

2.1. Настоящий муниципальный контракт вступает  в действие с момента его подписания сторонами.

Срок выполнения    работ  в течение 30 рабочих дней  с момента заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

2.2. Датой окончания работ считать дату подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме по настоящему контракту и акта сдачи объекта в эксплуатацию.

2.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан уведомить Заказчика о наступлении указанных обстоятельств и предложить продлить договор на минимально короткие сроки.

К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены погодные условия.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ составляет ________ (________________________) руб., в том числе НДС - ____% _____________________________  руб.

3.2. Стоимость работ , определенная в  п. 3.1. муниципального  контракта,   указана в текущих ценах, она учитывает полный комплекс работ, предусмотренных  ведомостью  объемов работ (Приложение № 1) к настоящему контракту, а  также включает уплату налогов, сборов  и всех  прочих обязательных  платежей,  то есть является конечной и остается неизменной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.

3.3. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету платежными поручениями Плательщика. Основанием для платежей являются представление Подрядчиком Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-3, подписанной Подрядчиком и Заказчиком;

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2,  подписанного Подрядчиком и Заказчиком;

- счет-фактуры, подписанной Подрядчиком.

Оплата производится Плательщиком с  момента представления Заказчику вышеуказанных документов в течение  30 банковских дней с момента получения вышеуказанных документов.

3.4. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта:

4.1.1.Выполнить работы на Объекте в соответствии с Техническим заданием,  ведомостью объемов работ и действующими в РФ нормами СНиПов и СанПиНов в сроки, установленные условиями Контракта.

4.1.2.Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

4.1.3.Поставить на объект необходимые материалы и изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

4.1.4.Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

4.1.5.Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

4.1.6.Согласовать с Заказчиком до начала работ строительные материалы и изделия, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы этих материалов. В случае, если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 3 (трех) дней с даты получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

4.1.7.Обеспечить Заказчику возможность проведения технического надзора за выполняемыми им работами с записью в журналах работ.

4.1.8.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.9.Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости  согласно  последнего предложения, сделанного  Подрядчиком в ходе проведения аукционных торгов.

4.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.1.11. Подрядчик несет материальную ответственность за причиненный ущерб вследствие протекания вскрытой кровли во время дождей, то есть обязан восстановить внутреннюю отделку помещений и электропроводку, пришедшую в негодность после протекания кровли до конца срока выполнения ремонтных работ по настоящему контракту.

4.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик обязуется:

4.2.1.Обеспечить Подрядчика к началу работ бытовыми и складскими помещениями (площадками), если такая возможность есть.

4.2.2.Обеспечить на  Объекте благоприятные условия для проведения Подрядчиком ремонтных работ.

4.2.3. Обеспечить Подрядчику свободный доступ на Объект в течение всего срока действия настоящего Контракта.

4.2.4.Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п.п. 3.3.  настоящего Контракта.

4.2.5.Осуществить контроль и обеспечить технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) через своего представителя.

4.2.6.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями  настоящего Контракта.

5. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителей Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки.

5.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика, Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

6.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1.Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего контракта и сметной документации, а также имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте согласно графику производства работ, предоставляет Заказчику до начала оформления работ на объекте приказ о назначении ответственного за производство работ.

6.3. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материально-технические ресурсы и оборудование в полном объеме, качество которых подтверждено сертификатами и паспортами, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые им при выполнении работ, соответствуют  ГОСТам, смете, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

6.4. При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ Подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости ремонтных работ обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы. В противном случае Заказчик имеет право привлечь для устранения брака другого подрядчика и оплатить работы за счет Подрядчика.

6.5.Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строений, техники, установок, других видов имущества, находящихся на объекте, от краж и порчи, а также сохранность ремонтируемого объекта.

6.6. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

7.1.Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на подписание. После подписания документов Подрядчик передает их Плательщику вместе со счетом-фактурой.

7.2.Заказчик, Плательщик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет для оплаты представленные документы (п.7.1.) или направляет мотивированный отказ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок  на кровельные работы устанавливается 24 месяца с момента окончания работ на объекте.

8.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается с момента устранения дефекта на указанный гарантийный срок.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или эксплуатирующей организации и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или эксплуатирующей организацией.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

9. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Муниципальный контракт расторгается в установленном порядке, предусмотренном ст.450 ГК РФ. Сторона, решившая расторгнуть контракт по причинам, указанным в п.10.2, 10.3, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 рабочих дней до срока расторжения контракта.

9.2. Заказчик вправе потребовать расторжение муниципального контракта в следующих случаях:

- нарушение срока выполнения работ, установленного настоящем муниципальным контактом;

- выполнением работ с нарушением требований действующих нормам СНиПов и СанПиНов.

9.3.  Подрядчик вправе потребовать расторжение муниципального  контракта при  неоплате Заказчиком  выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в срок, превышающий указанный в п. 3.3 настоящего контакта.

9.4. При расторжении контракта в 10-дневный срок Подрядчик производит передачу незавершенных работ Заказчику с возвратом всех необходимых документов с одновременным оформлением и подписанием Сторонами акта приема-передачи незавершенного ремонтом объекта.

9.5. Гарантийные сроки эксплуатации на отдельные виды работ, установленные настоящим муниципальным контрактом на работы, принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего контракта.

9.6. Прекращение действия настоящего муниципального контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.

10.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному  контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных контрактом, несет ответственность перед Заказчиком:

за невыполнение срока завершения работ на объекте – начисляется пеня  в размере  0,5% от всей стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства;

при выявлении работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества, с нарушением требований СНиП, производит устранение выявленных нарушений и дефектов в возможно короткие сроки или сроки, установленные Заказчиком, без дополнительной оплаты;

при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Подрядчика и не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта пользователем (Балансодержателем) - устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки;

при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных, строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

10.3. Во всем остальном, неурегулированном в настоящем государственном контракте, стороны руководствуются нормами действующего  законодательства в РФ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего  контракта, разрешаются Арбитражным судом Хабаровского края в установленном порядке. Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

12.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.4. Настоящий  контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств.

Настоящий  контракт  составлен в   двух экземплярах: по одному - каждой стороне.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                     Технический надзор:                            Подрядчик:

Администрация сельского

поселения «Поселок Мон-

гохто» Ванинского муни-

ципального района Хаба-

роского края

682882 Хабаровский край,

Ванинский район, п. Мон-

гохто, ул. Октярбрьская, д.5

Глава сельского поселения

__________ И.А. Гаврилов

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от                             №

Ведомость объемов работ на капитальный ремонт плоской кровли

жилого дома № 18 по ул. Театральная

№ п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка покрытий кровли из рулонных материалов; м2; 965. 2; Ремонт цементной стяжки; м2; 289. 3; Ремонт штукатурных вентшахт; м2; 18. 4; Ремонт кирпичной кладки вентшахт; м3; 0,9. 5; Установка парапетных плит на вентшахты; шт; 4. 6; Устройство огрунтовки основания под кровельный ковер; м2; 965. 7; Устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 2 слоя (стекломаст, рубемаст); м2; 965. 8; Устройство примыканий из рулонных материалов (стекломаст, рубемаст) к вентшахтам и выходу на кровлю; мп; 76. 9; Смена сливов; мп; 138.

(ПРОЕКТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  №____

на выполнение работ по капитальному ремонту плоской кровли

жилого дома № 4 по ул. 50 лет Октября

(Лот № 3)

п. Монгохто                                                                                                       __________ 2010 г

_______________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем  «Заказчик», в лице ___________________________________,  действующего на основании ________, при участии ______________________________, именуемого в дальнейшем «Технический надзор «Заказчика» в лице _____________________________, и  _________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, с другой стороны,  действующего на основании_______________, с соблюдением требований  Федерального Закона  от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании  Протокола аукциона № ___ от    _________ 2010 г., заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по капитальному ремонту плоской кровли жилого дома № 4 по улице 50 лет Октября (Лот № 3), именуемый в дальнейшем «объект» в соответствии с условиями муниципального контракта и ведомостью объемов работ (Приложение № 1 к  настоящему  контракту).

1.2. Заказчик через Плательщика оплачивает Подрядчику выполненные работы по  ремонту   вышеуказанного объекта.

1.3. Заказчик осуществляет функции технического надзора за выполнением работ по объекту через своего представителя.

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА.

2.1. Настоящий муниципальный контракт вступает  в действие с момента его подписания сторонами.

Срок выполнения    работ  в течение 30 рабочих дней  с момента заключения муниципального контракта с победителем аукциона.

2.2. Датой окончания работ считать дату подписания сторонами акта приемки выполненных работ в полном объеме по настоящему контракту и акта сдачи объекта в эксплуатацию.

2.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан уведомить Заказчика о наступлении указанных обстоятельств и предложить продлить договор на минимально короткие сроки.

К обстоятельствам непреодолимой силы могут быть отнесены погодные условия.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ составляет ________ (________________________) руб., в том числе НДС - ____% _____________________________  руб.

3.2. Стоимость работ , определенная в  п. 3.1. муниципального  контракта,   указана в текущих ценах, она учитывает полный комплекс работ, предусмотренных  ведомостью  объемов работ (Приложение № 1) к настоящему контракту, а  также включает уплату налогов, сборов  и всех  прочих обязательных  платежей,  то есть является конечной и остается неизменной на протяжении всего срока выполнения муниципального контракта.

3.3. Оплата выполненных работ производится по безналичному расчету платежными поручениями Плательщика. Основанием для платежей являются представление Подрядчиком Заказчику:

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по формам КС-3, подписанной Подрядчиком и Заказчиком;

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2,  подписанного Подрядчиком и Заказчиком;

- счет-фактуры, подписанной Подрядчиком.

Оплата производится Плательщиком с  момента представления Заказчику вышеуказанных документов в течение  30 банковских дней с момента получения вышеуказанных документов.

3.4. Финансирование настоящего контракта осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Контракта:

4.1.1.Выполнить работы на Объекте в соответствии с Техническим заданием,  ведомостью объемов работ и действующими в РФ нормами СНиПов и СанПиНов в сроки, установленные условиями Контракта.

4.1.2.Обеспечить качество выполнения и сдачу работ в установленном порядке.

4.1.3.Поставить на объект необходимые материалы и изделия, а также осуществить их приемку, разгрузку и складирование. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика он восстанавливает его за свой счет.

4.1.4.Устранить дефекты выполненных работ за свой счет, если эти дефекты являются следствием некачественной работы Подрядчика.

4.1.5.Нести ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

4.1.6.Согласовать с Заказчиком до начала работ строительные материалы и изделия, применяемые в работах на Объекте, для определения их качества и внешнего вида, а также предоставить образцы этих материалов. В случае, если Заказчик не предоставит свои замечания в течение 3 (трех) дней с даты получения перечня или образцов, материалы считаются одобренными Заказчиком.

4.1.7.Обеспечить Заказчику возможность проведения технического надзора за выполняемыми им работами с записью в журналах работ.

4.1.8.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.1.9.Обеспечить выполнение работ в пределах стоимости  согласно  последнего предложения, сделанного  Подрядчиком в ходе проведения аукционных торгов.

4.1.10. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5.1.11. Подрядчик несет материальную ответственность за причиненный ущерб вследствие протекания вскрытой кровли во время дождей, то есть обязан восстановить внутреннюю отделку помещений и электропроводку, пришедшую в негодность после протекания кровли до конца срока выполнения ремонтных работ по настоящему контракту.

4.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчик обязуется:

4.2.1.Обеспечить Подрядчика к началу работ бытовыми и складскими помещениями (площадками), если такая возможность есть.

4.2.2.Обеспечить на  Объекте благоприятные условия для проведения Подрядчиком ремонтных работ.

4.2.3. Обеспечить Подрядчику свободный доступ на Объект в течение всего срока действия настоящего Контракта.

4.2.4.Осуществить расчеты с Подрядчиком в порядке, предусмотренном в п.п. 3.3.  настоящего Контракта.

4.2.5.Осуществить контроль и обеспечить технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством и сроками выполнения работ) через своего представителя.

4.2.6.	Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные другими статьями  настоящего Контракта.

5. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

5.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителей Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки.

5.2. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителями Заказчика, Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ.

6.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1.Заказчик совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего контракта и сметной документации, а также имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения.

6.2. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте согласно графику производства работ, предоставляет Заказчику до начала оформления работ на объекте приказ о назначении ответственного за производство работ.

6.3. Подрядчик поставляет на строительную площадку необходимые материально-технические ресурсы и оборудование в полном объеме, качество которых подтверждено сертификатами и паспортами, а также осуществляет их приемку, разгрузку, складирование и сохранность.

Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции, применяемые им при выполнении работ, соответствуют  ГОСТам, смете, техническим условиям и имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

6.4. При обнаружении некачественно выполненных по вине Подрядчика работ Подрядчик своими силами и без увеличения сметной стоимости ремонтных работ обязан в установленный Заказчиком срок переделать эти работы. В противном случае Заказчик имеет право привлечь для устранения брака другого подрядчика и оплатить работы за счет Подрядчика.

6.5.Подрядчик обеспечивает охрану материалов, оборудования, строений, техники, установок, других видов имущества, находящихся на объекте, от краж и порчи, а также сохранность ремонтируемого объекта.

6.6. Приемка завершенного ремонтом объекта осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Хабаровского края.

7. СДАЧА И ПРИЕМКА ОБЪЕКТА

7.1.Подрядчик представляет Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на подписание. После подписания документов Подрядчик передает их Плательщику вместе со счетом-фактурой.

7.2.Заказчик, Плательщик в течение 3-х рабочих дней рассматривает и оформляет для оплаты представленные документы (п.7.1.) или направляет мотивированный отказ.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему контракту.

8.2. Гарантийный срок  на кровельные работы устанавливается 24 месяца с момента окончания работ на объекте.

8.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 1 рабочего дня со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается с момента устранения дефекта на указанный гарантийный срок.

8.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или эксплуатирующей организации и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или эксплуатирующей организацией.

8.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.

9. РАСТОРЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

9.1. Муниципальный контракт расторгается в установленном порядке, предусмотренном ст.450 ГК РФ. Сторона, решившая расторгнуть контракт по причинам, указанным в п.10.2, 10.3, направляет письменное уведомление другой стороне за 10 рабочих дней до срока расторжения контракта.

9.2. Заказчик вправе потребовать расторжение муниципального контракта в следующих случаях:

- нарушение срока выполнения работ, установленного настоящем муниципальным контактом;

- выполнением работ с нарушением требований действующих нормам СНиПов и СанПиНов.

9.3.  Подрядчик вправе потребовать расторжение муниципального  контракта при  неоплате Заказчиком  выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ в срок, превышающий указанный в п. 3.3 настоящего контакта.

9.4. При расторжении контракта в 10-дневный срок Подрядчик производит передачу незавершенных работ Заказчику с возвратом всех необходимых документов с одновременным оформлением и подписанием Сторонами акта приема-передачи незавершенного ремонтом объекта.

9.5. Гарантийные сроки эксплуатации на отдельные виды работ, установленные настоящим муниципальным контрактом на работы, принятые Заказчиком, исчисляются со дня расторжения настоящего контракта.

9.6. Прекращение действия настоящего муниципального контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, если таковые имели место до дня расторжения настоящего контракта.

10.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему муниципальному  контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Подрядчик при нарушении своих обязательств, предусмотренных контрактом, несет ответственность перед Заказчиком:

за невыполнение срока завершения работ на объекте – начисляется пеня  в размере  0,5% от всей стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего  после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства;

при выявлении работ, выполненных из материалов, не отвечающих стандартам качества, с нарушением требований СНиП, производит устранение выявленных нарушений и дефектов в возможно короткие сроки или сроки, установленные Заказчиком, без дополнительной оплаты;

при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по вине Подрядчика и не являются следствием нарушений правил эксплуатации объекта пользователем (Балансодержателем) - устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки;

при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении Подрядчика, выполненных, в том числе оплаченных, строительно-монтажных работ, произошедших не по вине Заказчика, Подрядчик за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки.

10.3. Во всем остальном, неурегулированном в настоящем государственном контракте, стороны руководствуются нормами действующего  законодательства в РФ.

12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего  контракта, разрешаются Арбитражным судом Хабаровского края в установленном порядке. Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

12.3. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

12.4. Настоящий  контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения всех обязательств.

Настоящий  контракт  составлен в   двух экземплярах: по одному - каждой стороне.

13. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                     Технический надзор:                            Подрядчик:

Администрация сельского

поселения «Поселок Мон-

гохто» Ванинского муни-

ципального района Хаба-

роского края

682882 Хабаровский край,

Ванинский район, п. Мон-

гохто, ул. Октярбрьская, д.5

Глава сельского поселения

__________ И.А. Гаврилов

Приложение № 1

к муниципальному контракту

от                             №

Ведомость объемов работ на капитальный ремонт плоской кровли

жилого дома № 4 по ул. 50 лет Октября

№ п/п; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во. 1; 2; 3; 4. 1; Разборка покрытий кровли из рулонных материалов; м2; 945. 2; Ремонт цементной стяжки; м2; 370. 3; Смена сливов; мп; 140. 4; Ремонт штукатурки вентшахт; м2; 12. 5; Ремонт кирпичной кладки вентшахт; м3; 0,8. 6; Устройство примыканий из стекломаста к вентшахтам; мп; 64. 7; Устройство огрунтовки основания под кровельный ковер; м2; 945. 8; Устройство покрытия кровли из рулонных материалов в 2 слоя; м2; 945.

Приложение № 2

Образцы форм и документов, представляемых для участия в открытом аукционе

Форма № 1 – форма заявки на участие в аукционе

| На бланке организации Дата, исх. номер | Муниципальному заказчику Администрации сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края |
| --- | --- |

ЗАЯВКА

на участие в открытом аукционе

на право заключения муниципального контракта  на капитальный ремонт плоской кровли жилищного фонда сельского поселения «Поселок Монгохто»

Ванинского муниципального района Хабаровского края

- Изучив аукционную документацию на право заключения вышеупомянутого контракта,

| 1 | Наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Место нахождения |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Номер контактного телефона (с указанием кода) |  |

Для физического лица:

| 1. | Фамилия, Имя, Отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА |  |
| 4. | Контактный телефон, факс |  |

В лице __________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О)

сообщаем о своем желании участвовать в аукционе на условиях, установленных аукционной документацией и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что наша организация (в данном приложении – участник размещения заказа) соответствует следующим требованиям:

-непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Мы согласны осуществить капитальный ремонт плоской кровли жилищного фонда сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края, согласно техническому заданию, по цене, определившейся в ходе проведения  аукциона.

Руководитель Участника размещения заказа _____________________________                                    (должность в соответствии с учредительными документами)

# МП

Форма № 2 описи документов, представляемых для участия в аукционе:

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

представляемых  ____________________________________________________________________________

наименование организации – Участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на ____________________________________________________________________________

(наименование предмета аукциона)

| №№ п/п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |

Настоящим _______________________________________________подтверждает, что

наименование  Участника размещения заказа

Для участия в аукционе  на право заключения муниципального контракта  на  капитальный ремонт плоской кровли жилищного фонда сельского поселения «Поселок Монгохто» Ванинского муниципального района Хабаровского края нами направляются вышеперечисленные документы.

Руководитель Участника размещения заказа ______________________________   (должность в соответствии с учредительными документами)

# МП

Форма №3 анкеты участника размещения заказа

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для юридического лица:

| 1. | Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный контракт), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Место регистрации |  |
| 3. | Дата регистрации |  |
| 4. | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 5. | Юридический адрес участника размещения заказа Страна, адрес, телефон, факс |  |
| 6. | Почтовый адрес участника размещения заказа (Страна, адрес, телефон, факс) |  |
| 7. | Фактический адрес участника размещения заказа Страна, адрес, телефон, факс |  |
| 8. | Сведения о руководителе организации: |  |
|  | Ф.И.О. (полностью) |  |
|  | Должность |  |
|  | Телефон |  |
|  | E-mail (электронная почта) |  |
| 9. | Банковские реквизиты |  |

Руководитель Участника размещения заказа ______________________________________          (должность в соответствии с учредительными документами)

МП

Для физического лица:

| 1. | Фамилия, Имя, Отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные |  |
| 3. | МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА |  |
| 4. | Контактный телефон, факс |  |

Руководитель Участника размещения заказа _____________________________________          (должность в соответствии с учредительными документами)

МП

Форма № 4 предложение участника размещения заказа

к заявке на участие в аукционе

От «___» __________200  г.

Предложение участника размещения заказа по выполнению работ (Лот № ____)

_________________________________________________________________________________

( наименование участника)

Сообщаем сведения о качестве подлежащих выполнению  работ по контракту  __________________________________________________________________________________

(наименование  аукциона, № лота)

_________________________________________________________________________________:

Таблица № 1.

| № п/п | Качественные характеристики Описание выполняемых работ (виды, перечень работ, материалов) | Количественные характеристики (объемы) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Руководитель (уполномоченный представитель) __________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Примечание:

Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие и любые документы, подтверждающие качество работ.

Форма № 5 – форма доверенности на участие в аукционе

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

_____________

__________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_________________________________________________________________________________,

(наименование участника размещения заказа)

в лице ________________________________________, действующего на основании __________________________________________________________________________________,

доверяет __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ____ №__________ выдан _____________________ "____"__________________ ,

представлять интересы ______________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт плоской кровли жилого дома _____________________________________________

(название открытого аукциона, номер(а) лотов)

______________________________________________________________________________________________________________

В целях выполнения данного поручения он (она) наделен (а) правом снижения начальной (максимальной) цены контракта.

Подпись ________________ ________________ удостоверяем.

ФИО          (подпись   удостоверяемого)

Доверенность действительна по "______" __________________ _____ г.

Руководитель ____________________________ (_________________)

(ФИО)

М.П.

* К общему комплекту заявки на участие в аукционе не подшивать.  Предъявляется непосредственно на процедуре проведения аукциона.

Форма № 6 – форма запроса на разъяснение аукционной документации

(на бланке организации)

№ _____________________

“_____”__________20____ г.

Запрос на разъяснение документации об аукционе на право заключения

муниципального контракта

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об аукционе:

| № п/п | Раздел документации | Ссылка на пункт документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу: _________________________________________________________________________________

(почтовый адрес организации, направившей запрос)

С уважением,
_________________________	____________________________________

(подпись, расшифровка подписи)  М. П.